- АДМИНИСТРАЦИЯ КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- КРЫМСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.12.2019г.	                                                                               			 №  346

село Киевское

О внесении изменений в постановление администрации Киевского сельского поселения Крымского района № 150 от 29 сентября 2017 года №150 «Об утверждении муниципальной программы Киевского сельского поселения Крымского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Киевского  сельского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Киевского сельского поселения Крымского района  21 сентября 2017 года № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского  сельского поселения Крымского района», в связи с корректировкой перечня мероприятий, намеченных к реализации в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Киевского  сельского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы, а также уточнением объемов средств, необходимых для их осуществления, которые планируется привлечь из местных бюджетов, п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести изменения в постановление администрации  Киевского сельского поселения Крымского района от 29 сентября 2017 года №150 «Социально-экономическое и территориальное развитие Киевского  сельского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы,  изложив приложение «Муниципальная программа «Социально-экономическое и территориальное развитие Киевского  сельского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы в новой редакции (приложение).

2. Главному специалисту администрации Киевского сельского поселения Крымского района З.А.Гавриловой обнародовать настоящее постановление в соответствии с утвержденным порядком обнародования муниципальных правовых актов Киевского сельского поселения Крымского района, разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Киевского сельского поселения Крымского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Киевского сельского поселения Крымского района В.Г.Пискун.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава  Киевского сельского поселения

Крымского района                                                                         Б.С. Шатун

|  | Приложение к постановлению администрации Киевского сельского поселения Крымского района от 16.11.2019. №346 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Социально-экономическое и территориальное развитие Киевского сельского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы

| Координатор муниципальной программы | Администрация Киевского сельского поселения Крымского района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограмм муниципальной программы | Администрация Киевского сельского поселения Крымского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма «Благоустройство, озеленение и освещение территории Киевского сельского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы |
| Цели и Задачи муниципальной подпрограммы | -увеличение площади зеленых насаждений, на территории сельского поселения; -создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения; -установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей Киевского сельского поселения Крымского района; - обрезка деревьев; -организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; -организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; -организация общественных работ поселения - обустройство и восстановление уличного освещения дорог; -снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения; -улучшение качества освещения улиц; -улучшение условий и комфортности проживания граждан; -приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; -создание эстетичного вида наружного освещения сельского поселения; |
| Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы | - количество обрезанных деревьев; - количество созданных зон отдыха; - озеленение «Сопки Героев»; -покос сорной растительности; - приобретение косилок, ГСМ, запчастей к косилкам; -организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; -организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; -организация общественных работ поселения; -обустройство и восстановление уличного освещения дорог; -снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения; -улучшение качества освещения улиц; -улучшение условий и комфортности проживания граждан; -приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; -создание эстетичного вида наружного освещения сельского поселения; - проведение мероприятий по восстановлению (ремонту, благоустройству) воинских захоронений, установке мемориальных знаков на воинских захоронениях, нанесению имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2018-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы | всего на 2018 - 2019 -2020 годы – 27450,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 17622,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 4594,3 тыс. рублей 2019 год – 6606,7 тыс. рублей 2020 год – 16249,0 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам: 1. «Благоустройство, озеленение и освещение территории Киевского сельского поселения Крымского района» всего на 2018 – 2019-2020 годы – 27450,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе: 2018 год – 4594,3 тыс. рублей 2019 год – 6606,7 тыс. рублей 2020 год – средства местного 6421,6 тыс. руб. краевого бюджета 9827,4 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Киевского сельского поселения Крымского района Совет Киевского сельского поселения Крымского района |

II. Содержание муниципальной подпрограммы

1. Характеристика развития информационной сферы, содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Разработка подпрограммы обусловлена возрастанием роли зеленых насаждений в укреплении здоровья граждан, в повышении средозащитной, санитарно-гигиенической функций и эстетической ценности зеленых насаждений, рационального использования финансовых средств, направляемых на озеленение.

Настоящая подпрограмма включает в себя ряд мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства территории поселения, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности условий проживания населения.

В связи с тем, что  зеленые насаждения на территории поселения, как живой компонент природы, стареют, теряют свои полезные качества, постепенно отмирают, значительная их часть требует осуществления тех или иных форм восстановления – капитального ремонта и полной или частичной реконструкции. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. Организация общественных работ поселения. Обустройство и восстановление уличного освещения дорог, снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения. Улучшение качества освещения улиц, улучшение условий и комфортности проживания граждан. Приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения, создание эстетичного вида наружного освещения сельского поселения. Повышение безопасности дорожного движения;

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. 
Данная подпрограмма ориентирована на устойчивое развитие  Киевского сельского поселения Крымского района, под которым предполагается повышение уровня жизни и условий проживания и отдыха населения, долговременная экологическая безопасность поселения, улучшение санитарного благополучия территории, формирование надлежащего эстетического облика центральной части поселения,  улучшение внешнего вида поселения в целом, повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства, решение проблем организации досуга населения.

Подпрограмма в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью подпрограммы является организация экономически эффективной системы благоустройства  Киевского сельского поселения Крымского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения.

Задачами подпрограммы являются:

-увеличение площади зеленых насаждений, на территории  Киевского сельского поселения Крымского района а;

-создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей поселения;

-установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей поселения;

-посадка и содержание цветов и кустарников на клумбах;

- посадка и содержание деревьев и кустарников;

-установка элементов благоустройства (урны, скамейки, тротуарные дорожки, ограждение клумб);

-обустройство подъездных путей, тротуаров к местам массового отдыха жителей

-организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

-организация общественных работ поселения;

обустройство и восстановление уличного освещения дорог;

-снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения;

-улучшение качества освещения улиц;

-улучшение условий и комфортности проживания граждан;

-приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения;

-создание эстетичного вида наружного освещения сельского поселения;

- проведение мероприятий по восстановлению (ремонту, благоустройству ) воинских захоронений, установке мемориальных знаков на воинских захоронениях, нанесению имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приводятся в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы 2018-2020 годы.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, составляет 27450,0 тыс. рублей, в том числе: из средств местного бюджета –  17622,6 тыс. рублей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| благоустройство территории Киевского сельского поселения Крымского района | Местный бюджет | 2004,6 | 3275,9 | 2617,6 |
| озеленение территории Киевского сельского поселения Крымского района | Местный бюджет | 1566,4 | 2410,8 | 2500,0 |
| освещение территории поселения | Местный бюджет | 1023,3 | 920,0 | 1000,0 |
| проведение мероприятий по восстановлению (ремонту, благоустройству ) воинских захоронений, установке мемориальных знаков на воинских захоронениях, нанесению имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (софинансирование). | Местный бюджет |  |  | 304,0 |
| проведение мероприятий по восстановлению (ремонту, благоустройству ) воинских захоронений, установке мемориальных знаков на воинских захоронениях, нанесению имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения . | Краевой бюджет |  |  | 9827,4 |
| ИТОГО |  | 4594,3 | 6606,7 | 16249,0 |

Главный специалист                                                   Л.Л. Доценко

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

- к подпрограмме

«Благоустройство,  озеленение и освещение

территории Киевского сельского поселения

Крымского района» на 2018-2020 годы

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Благоустройство, озеленение и освещение территории  Киевского сельского поселения Крымского района»

на 2018-2020 годы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Благоустройство, озеленение и освещение территории Киевского сельского поселения Крымского района»на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество обрезанных деревьев | шт |  | 150 | 150 |  | 150 |  |
| 1.2 | Количество созданных зон отдыха | шт |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 1.3 | Озеленение « Сопки Героев» | шт |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 1.4 | Покос сорной растительности | М2 |  | 3700 | 4000 |  | 4000 |  |
| 1.5 | Количество приобретенных косилок | шт |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 1.6 | Оплата по договорам ГПХ на общественных работах | Шт. |  | Не менее 50 | Не менее 60 |  | Не менее 60 |  |
| 1.7 | Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора | мз |  | 700,0 | 700,0 |  | 700,0 |  |
| 1.8 | Содержание мест захоронений | шт |  | 11 | 11 |  | 11 |  |
| 1.9 | Оплата по договорам ГПХ на общественных работах | шт |  | 50 | 50 |  | 50 |  |
| 1.10. | Количество созданных зон отдыха | шт |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 1.11 | Освещение (лампы) | шт |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 1.12 | проведение мероприятий по восстановлению (ремонту, благоустройству) воинских захоронений, установке мемориальных знаков на воинских захоронениях, нанесению имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения. | объект |  |  |  |  |  | 6 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме

«Благоустройство, озеленение и освещение территории

Киевского сельского поселения

Крымского района» на 2018-2020 годы

| Перечень основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство, озеленение и освещение территории Киевского сельского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования |  | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  |
| 1 | Цель | организация экономически эффективной системы благоустройства Киевского сельского поселения Крымского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | -создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения; -установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей Киевского сельского поселения Крымского района -обустройство подъездных путей, тротуаров к местам массового отдыха жителей -организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; -организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; -организация общественных работ поселения; -обустройство и восстановление уличного освещения дорог; -снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения; -улучшение качества освещения улиц; -улучшение условий и комфортности проживания граждан; -приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; -создание эстетичного вида наружного освещения сельского поселения; -повышение уровня благоустройства сельского поселения; -проведение мероприятий по восстановлению (ремонту, благоустройству ) воинских захоронений, установке мемориальных знаков на воинских захоронениях, нанесению имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Благоустройство Киевского сельского поселения Крымского района» | местный бюджет | 7898,1 |  | 2004,6 | 3275,9 |  | 2617,6 |  | Создание зон отдыха, -организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; -организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; -организация общественных работ поселения |  | Администрация Киевского сельского поселения Крымского района |  |
| 1.2 | Задача | -покос сорной растительности по поселению, расчистка лесных насаждений -приобретение бензокос, запасных частей к ним -приобретение ГСМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | «Озеленение территории Киевского сельского поселения Крымского района » | местный бюджет |  | 6477,2 | 1566,4 | 2410,8 |  | 2500,0 |  | Покос сорной растительности, расчистка лесных насаждений Приобретение бензокосилок Приобретение ГСМ и запасных частей Обрезка деревьев . |  | Администрация Киевского сельского поселения Крымского района |  |
| 1.3 | Освещение | местный бюджет |  | 2943,3 | 1023,3 | 920,0 |  | 1000,0 |  | Ремонт и замена светильников систем уличного освещения, оплата услуг за потребленную электроэнергию по уличному освещению |  | Администрация Киевского сельского поселения |  |
| 1,4 | проведение мероприятий по восстановлению (ремонту, благоустройству ) воинских захоронений, установке мемориальных знаков на воинских захоронениях, нанесению имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения.( софинансирование) | Местный бюджет |  | 304,0 |  |  | 304,0 |  |  | Установка мемориальных знаков на воинских захоронениях 6 объектов восстановление (ремонт, благоустройство ) воинских захоронений. |  |  |  |
|  | проведение мероприятий по восстановлению (ремонту, благоустройству ) воинских захоронений, установке мемориальных знаков на воинских захоронениях, нанесению имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения. | краевой |  | 9827,4 |  |  | 9827,4 |  |  | Установка мемориальных знаков на воинских захоронениях 6 объектов восстановление (ремонт, благоустройство ) воинских захоронений |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 27450,0 | 4594,3 | 6606,7 | 16249,0 |  |  |  |  |  |  |

Главный специалист             Л.Л.Доценко